- Приложение № 1

- к Постановлению Местной администрации

от   15.10.2015 г. №13

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории МО УРИЦК»

на 2016- (ДАЛЕЕ – ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММА)

| Наименование ведомственной целевой программы | Благоустройство территории Муниципального округа УРИЦК (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Соисполнители Ведомственной целевой программы | Отсутствуют |
| Участники Ведомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Программно-целевые инструменты Ведомственной целевой программы | Отсутствуют |
| Цель Ведомственной целевой программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Муниципального округа УРИЦК |
| Задача Ведомственной целевой программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории округа. |
| Целевые показатели Ведомственной целевой программы | Содержание зеленых насаждений тыс.м2. Спиливание аварийных деревьев шт. Обустройство детских игровых комплексов и спортивных сооружений шт. Дезинсекционная обработка территории .кв. м. Приобретение и установка малых архитектурных форм шт. |
| Этапы и сроки Ведомственной целевой программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 - 31.12.2016. |
| Ресурсное обеспечение Ведомственной целевой программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы из средств местного бюджета составляет 32000 тыс. рублей, в том числе |
| Ожидаемые результаты реализации Ведомственной целевой программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории муниципального округа УРИЦК. Улучшение состояния зелёного фонда округа и для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей муниципального округа УРИЦК |

Одной из важнейших целей социально-экономического развития Муниципального округа УРИЦК  является улучшение состояния зеленого фонда округа и повышение качества окружающей среды для создания комфортных  и безопасных условий проживания жителей городского поселения и его гостей.

Важнейшим аспектом в реализации данной муниципальной программы является формирование современной инфраструктуры и мест общего пользования территории муниципального округа УРИЦК.

Зеленые насаждения имеют важное значение в очищении городского воздуха. Бессистемное использование природных ландшафтов для отдыха приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению окружающей среды и общему распаду зеленых сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов.

В округе существует проблема организации досуга детей. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.

С целью обеспечения чистоты и порядка на территории округа  в рамках будет продолжена работа по привлечению жителей города к выполнению Ведомственной целевой программы на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального округа.

Реализация Ведомственной целевой программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Ведомственной целевой программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Ведомственной целевой программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления  Ведомственной целевой программы программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения Ведомственной целевой программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации Ведомственной целевой программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Ведомственной целевой программы.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории муниципального округа УРИЦК

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Муниципального округа УРИЦК.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства городского поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения города.

Ведомственной целевой программа имеет следующие целевые показатели.

Содержание зеленых насаждений .м2.

Спиливание аварийных деревьев  шт.

Содержание детских игровых комплексов и спортивных сооружений  шт.

Дезинсекционная обработка территории кв. м.

Приобретение и установка малых архитектурных форм шт.

Содержание спортивных сооружений шт.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей Ведомственной целевой программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию Ведомственной целевой программы

и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Ведомственной целевой программы (целевой параметр – 100%).

Ведомственная целевая программа. выполнения работ по благоустройству территории. внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципального округа УРИЦК в 2016 году. №; Наименование мероприятия; Кол-во; Сумма; Примечание. пп; (тыс. руб.). 1.1.; Благоустройство; 32000,0. 1.1.1.; Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (6000000131) (м2); 7846,4; 11102,7. Ремонт асфальтового покрытия (м2); 7846,4; 10077,3. ул. Партизана Германа, д.10; 2901,6; 3755,5. ул. Партизана Германа, д.37; 4799,8; 6121,8. приложение 1; 145; 200,0. Устройство пешеходных дорожек (м2); 291,8; 875,4. ул. Партизана Германа, д.10; 191,1; 573,3. ул. Партизана Германа, д.37; 100,7; 302,1. Искусственные дорожные неровности (м.п.); 9,0; 100,0. приложение 2; 9,0; 100,0. Составление сметной документации; 50,0. 1.1.2.; Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях (6000000132) (м2); 134,0; 488,1. ул. Партизана Германа, д.37; 134,0; 338,1. Технадзор за выполняемыми работами; 100,0. Составление сметной документации; 50,0. 1.1.3.; Установка, содержание и ремонт ограждений газонов (6000000133) (м.п.); 1103,5. Установка ограждений газонов (м.п.); 506,9; 803,5. ул. Партизана Германа, д.10; 356,9; 543,5. ул. Партизана Германа, д.37; 150,0; 260,0. Ремонт ограждений газонов (м2); 150,0. приложение 4; 150,0. установка ограждений газонов (м.п.); 150,0. 1.1.4.; Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования (6000000134) (шт.); 469,3. ул. Партизана Германа, д.10; 28,0; 187,6. ул. Партизана Германа, д.37; 18,0; 119,2. приложение 5; 162,5. 1.1.5.; Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок на территории муниципального образования (6000000162) (м2); 100,0. Обустройство спортивных площадок. Содержание спортивных площадок; 100,0. 1.1.6.; Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях (6000000141) (шт.); 0,0. 1.1.7.; Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. ( 6000000142) (м2); 200,0. уборка водных акваторий; 6745; 200,000. 1.1.8.; Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечня территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (6000000151); 6075,5. уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения приложение 6; 17850; 3000,0. устройство газонов на территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (м2) приложение 7; 1160; 500,0. посадка цветов на территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (м2) приложение 8; 10000; 135,0. уход за однолетними цветочными культурами (шт.); 10000; 125,0. закупка однолетних цветочных культур (шт.); 10000; 300,0. устройство газонов ул. Партизана Германа, д.10 (м2); 1204,6; 526,5. устройство газонов ул. Партизана Германа, д.37 (м2); 1116,0; 482,7. 4/775. посадка кустарников (шт.) приложение 9; 0/50; 84,0. ул. Партизана Германа, д.10 (дер./куст.); 0/375; 234,7. ул. Партизана Германа, д.37 (дер./куст.); 4/350; 271,6. Восстановительная стоимость; 416,0. ул. Партизана Германа, д.37; 262,4. ул. Партизана Германа, д.10; 153,6. 1.1.10.; Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (6000000152) (шт.); 300,0. омолаживание деревьев; 150,0. удаление деревьев; 150,0. 1.1.11.; Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок (6000000161) (м2); 11160,8. Создание зон отдыха установка оборудования; 213,9. ул. Партизана Германа, д.10; 71,3; 213,9. Обустройство детских площадок; 2780,2. ул. Партизана Германа, д.10; 1523,0. ул. Партизана Германа, д.37; 1257,2. Обустройство детских площадок (устройство основания) (м2); 5666,7. ул. Партизана Германа, д.10; 679,5; 3002,1. ул. Партизана Германа, д.37; 629,5; 2664,6. завоз песка по песочницам куб.м приложение 10; 250,0; 200,0. Технический надзор; 100,0. Ремонт детских площадок; 500,0. Обслуживание детских площадок; 1700,0. 1.1.12.; Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования приложение 11 (6000000163); 1000,0.