Приложение № 1

 к Постановлению

Местной администрации

 от 07.08.2023 г. № 23

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**благоустройства территории МО УРИЦК**

**на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Организация работ по благоустройству территории внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее - Программа) |
| Нормативно-правовое обеспечение Программы | Конституция Российской Федерации;Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК. |
| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация МО УРИЦК |
| Код бюджетной классификации | 94005031400000131, 94005031400000151, 94005031400000161, 940050314000S2500, 940050314000M2500, 940050314000S2510, 940050314000M2510 |
| Сроки реализации Программы | На 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. |
| Цель Программы | - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей МО УРИЦК в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».- Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории МО УРИЦК. |
| Задачи Программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории округа. |
| Целевые показатели Программы  | - Благоустройство территории муниципального образования;- Благоустройство территорий муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения;- Озеленение территории муниципального образования;- Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования. |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой погодам и видам источников  | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Местной администрации МО УРИЦК и софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга.Общий объем финансирования -145869,1 тыс. рублей, в том числе:- 2023 год - 62021,9тыс. рублей;- 2024 год - 42355,8 тыс. рублей;- 2025 год - 41491,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории МО УРИЦК, повышение качества жизни населения и комфорта городской среды. Улучшение состояния зелёного фонда округа для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей МО УРИЦК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации Программы.** Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются до 1 февраля в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы.Оценка эффективности Программы производится с учетом:- степени достижения планового значения каждого целевого показателя;- степени реализации мероприятий Программы;- степени соответствия запланированному уровню затрат;- эффективности использования средств местного бюджета.**Перечень и значения целевых показателей результатов Программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Целевые показатели**(индикаторы)* | *Ед.**измерения* | *Значение целевых показателей* |
| *2023* | *2024* | *2025* |
| 1. | Количество благоустроенных дворов  | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество отремонтированных усовершенствованных покрытий | кв. м | 6729,2 | 3100 | 3100 |
| 3. | Объем финансирования | тыс. руб. | 62021,9 | 42355,8 | 41491,4 |

**Степень достижения целевых показателей Программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Целевые показатели* | *Степень достижения**Факт/план**%* |
| *Наименование* | *Ед. измерения* | *Факт* | *План* |
| 1. | Количество проводимых мероприятий  | шт. |  |  |  |
| 2. | Общее число участников мероприятий  | шт. |  |  |  |
| 3. | Объем финансирования | тыс. руб. |  |  |  |

**Эффективность реализации Программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя эффективности | Показатель эффективности |
| 1. | Высокая | Не менее 90% |
| 2. | Удовлетворительная | Не менее 75% |
| 3. | Неудовлетворительная | Менее 75% |

 |
|  |
| Приложение №1 к Паспорту Муниципальной Программы «Благоустройства территории МО УРИЦК» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.**План мероприятий по реализации Программы****благоустройства территории МО УРИЦК****на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Кол-во** | **Сумма (тыс. руб.)** |
|
|  | **Благоустройство**  |  | **62021,9** |
| **1** | **Благоустройство территории муниципального образования (94005031400000131)** |  | **18521,3** |
| *1.1* | *Ремонт покрытий внутриквартальных проездов (кв.м)* | ***5600,0*** | ***10643,2*** |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов | 5600,0 | 10643,2 |
| *1.2* | *Ремонт покрытий пешеходных дорожек (кв.м):*  | ***109,2*** | ***192,3*** |
|  | ул. Партизана Германа, д. 41, корп.2 | 109,2 | 192,3 |
| *1.3* | *Размещение, содержание и ремонт, полусфер, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (шт.)* |  | ***545,0*** |
|  | вкладыши металлические для урн | ***24*** | 45,0 |
|  | ремонт МАФ | ***25*** | 500,0 |
| *1.4* | *Технадзор пр. Ветеранов, д. 142* |  | ***18,0*** |
| *1.5* | *Технадзор* |  | ***26,2*** |
| *1.6* | *Содержание детских и спортивных площадок, содержание и ремонт уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, ремонт ограждений газонов, утилизация* | ***43*** | ***6820,0*** |
| *1.7* | *Установка ограждений газонов (кв.м)* | ***4*** | ***26,6*** |
| *1.8* | *Помывка полимерного покрытия детских площадок (кв.м)* | ***11461,6*** | ***250,0*** |
| **2** | **Благоустройство территории муниципального образования за счет субсидий из бюджета Санкт- Петербурга (940050314000S2500)** | **211,03** | **1043,0** |
| *2.1* | *Ремонт асфальтового покрытия: пр. Ветеранов, д. 142 (кв.м)* | *18,43* | ***62,4*** |
| *2.2* | *Размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта: пр. Ветеранов, д. 142 (кв.м)* | *192,6* | ***980,6*** |
| **3** | **Благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет местного бюджета (940050314000M2500)** | **99,37** | **490,9** |
| *3.1* | *Ремонт асфальтового покрытия: пр. Ветеранов, д. 142* | *8,67* | ***29,5*** |
| *3.2* | *Размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта: пр. Ветеранов, д. 142 (кв.м)* | *90,7* | ***461,4*** |
| **4** | **Озеленение территории муниципального образования (94005031400000151)** |  | **8175,7** |
| *4.1* | *Содержание, в т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (кв.м)* | ***208879*** | ***5500,0*** |
| *4.2* | *посадка и уборка цветов (шт.)* | ***7000*** | ***113,4*** |
|  | посадка цветов | 7000 | 93,4 |
|  | уборка цветов |  | 20,0 |
| *4.3* | *уход за однолетними цветочными культурами* | ***7000*** | ***28,0*** |
| *4.4* | *закупка однолетних цветочных культур (шт.)* | ***7000*** | ***136,7*** |
| *4.5* | *Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) (шт.) :* | ***110*** | ***1799,8*** |
|  | удаление деревьев по актам обследования | 80 | 1499,8 |
|  | омолаживание деревьев | 30 | 300,0 |
| *4.6* | *Технадзор пр. Ветеранов, д. 142* |  | ***346,3*** |
| *4.7* | *Компенсационное озеленение* | ***25*** | ***122,4*** |
| *4,8* | *Восстановление газонов приложение 2.3* | ***300*** | ***40,0*** |
| *4.9* | *Вывоз и утилизация ветровальных деревьев (куб. м)* | ***81*** | ***89,1*** |
| **5** | **Озеленение территории муниципального образования за счет субсидий из бюджета Санкт- Петербурга (940050314000S2510)** |  | **20365,0** |
| *5.1* | *Демонтаж оборудования (т): пр. Ветеранов, д. 142* | ***127,8*** | ***658,0*** |
| *5.2* | *Устройство покрытий пешеходных дорожек (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***818,8*** | ***4068,4*** |
| *5.3* | *Работы согласно акту обследования сноса зеленых насаждений (ед.): пр. Ветеранов, д. 142* | ***7,0*** | ***85,2*** |
| *5.4* | *Устройство полимерного покрытия детских площадок (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***502,0*** | ***2479,0*** |
| *5.5* | *Устройство полимерного покрытия спортивных площадок (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***341,4*** | ***1651,7*** |
| *5.6* | *Устройство набивного покрытия детских площадок (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***166,8*** | ***198,8*** |
| *5.7* | *Устройство асфальтового покрытия детских площадок для рисования(кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***31,5*** | ***54,1*** |
| *5.8* | *Укладка резервных труб (м п.): пр. Ветеранов, д. 142* | ***111,0*** | ***123,8*** |
| *5.9* | *Устройство покрытия из искусственной травы на зоне отдыха № 1 (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***70,5*** | ***290,4*** |
| *5.10* | *Устройство мощения на зоне отдыха № 2 (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***90,3*** | ***320,4*** |
| *5.11* | *Ремонт газона (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***3187,7*** | ***856,9*** |
| *5.12* | *Устройство газона (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***197,7*** | ***226,7*** |
| *5.13* | *Посадка деревьев и кустарников (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***683,0*** | ***1816,1*** |
| *5.14* | *Установка оборудования спортивных площадок (к-т): пр. Ветеранов, д. 142* | ***14,0*** | ***2450,5*** |
| *5.15* | *Установка оборудования детских площадок (к-т): пр. Ветеранов, д. 142* | ***52,0*** | ***3917,1*** |
| *5.16* | *Установка оборудования зон отдыха (к-т): пр. Ветеранов, д. 142* | ***15,0*** | ***1167,9*** |
| **6** | **Озеленение территории муниципального образования софинансируемые за счет местного бюджета (940050314000M2510)** |  | **9583,6** |
| *6.1* | *Демонтаж оборудования (т): пр. Ветеранов, д. 142* | ***127,8*** | ***309,6*** |
| *6.2* | *Устройство покрытий пешеходных дорожек (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***818,8*** | ***1914,6*** |
| *6.3* | *Работы согласно акту обследования сноса зеленых насаждений (ед.): пр. Ветеранов, д. 142* | ***7,0*** | ***40,1*** |
| *6.4* | *Устройство полимерного покрытия детских площадок (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***502,0*** | ***1166,6*** |
| *6.5* | *Устройство полимерного покрытия спортивных площадок (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***341,4*** | ***777,2*** |
| *6.6* | *Устройство набивного покрытия детских площадок (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***166,8*** | ***93,6*** |
| *6.7* | *Устройство асфальтового покрытия детских площадок для рисования(кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***31,5*** | ***25,5*** |
| *6.8* | *Укладка резервных труб (м п.): пр. Ветеранов, д. 142* | ***111,0*** | ***58,2*** |
| *6.9* | *Устройство покрытия из искусственной травы на зоне отдыха № 1 (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***70,5*** | ***136,6*** |
| *6.10* | *Устройство мощения на зоне отдыха № 2 (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***90,3*** | ***150,8*** |
| *6.11* | *Ремонт газона (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***3187,7*** | ***403,3*** |
| *6.12* | *Устройство газона (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***197,7*** | ***106,6*** |
| *6.13* | *Посадка деревьев и кустарников (кв.м): пр. Ветеранов, д. 142* | ***683,0*** | ***854,7*** |
| *6.14* | *Установка оборудования спортивных площадок (к-т): пр. Ветеранов, д. 142* | ***14,0*** | ***1153,2*** |
| *6.15* | *Установка оборудования детских площадок (к-т): пр. Ветеранов, д. 142* | ***52,0*** | ***1843,4*** |
| *6.16* | *Установка оборудования зон отдыха (к-т): пр. Ветеранов, д. 142* | ***15,0*** | ***549,6*** |
| **7** | **Озеленение территории муниципального образования (94005031400000151853)** |   | **600,0** |
| *7.1* | *Восстановительная стоимость* |  | ***600,0*** |
| **8** | **Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования (94005031400000161)** |  | **3242,4** |
| *8.1* | *Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования* |  | ***3242,4*** |
|  | монтаж, демонтаж |  | 886,1 |
|  | поставка товара |  | 2356,3 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **План мероприятий по реализации Программы** |  |
|  |  |
| **Организация работ по благоустройству территории внутригородского** **Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга** **Муниципального округа УРИЦК» на плановые 2024 -2025 годы** |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма (тыс. руб.)** |
| **2024 год** | **2025 год** |
|  | **Благоустройство**  | **42355,8** | **41491,4** |
| **1** | **Благоустройство территории муниципального образования (94005031400000131)** | **22740,4** | **17675,2** |
| **2.** | **Озеленение территории муниципального образования (94005031400000151)** | **18115,4** | **22316,2** |
| **4** | **Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования (94005031400000161)** | **1500,0** | **1500,0** |

 |  |
|  |  |  |  |  |

 |