Приложение № 1

 к Постановлению

Местной администрации

 от 23.09.2021 г. № 20

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Организация работ по благоустройству территории внутригородского**

**Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга**

**Муниципального округа УРИЦК» на 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Ведомственной целевой программы | Организация работ по благоустройству территории внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Ответственный исполнитель Ведомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Соисполнители Ведомственной целевой программы | Отсутствуют |
| Участники Ведомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Программно-целевые инструменты Ведомственной целевой программы | Отсутствуют |
| Цель Ведомственной целевой программы | - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей Муниципального округа УРИЦК в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».- Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Муниципального округа УРИЦК. |
| Задача Ведомственной целевой программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории округа. |
| Целевые показатели Ведомственной целевой программы  | - Благоустройство территории муниципального образования;- Благоустройство территорий муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения;- Озеленение территории муниципального образования;- Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования. |
| Этапы и сроки Ведомственной целевойПрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2022 - 31.12.2022. |
| Ресурсное обеспечение Ведомственной целевой программы  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы из средств местного бюджета составляет **45927,8** тыс. рублей, **в том числе:**- Благоустройство территории муниципального образования– **32018,4**тыс. рублей;- Озеленение территории муниципального образования – **12909,4** тыс. рублей; - Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования – 1**000,0** тыс. рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации Ведомственной целевойпрограммы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории муниципального округа УРИЦК, повышение качества жизни населения и комфорта городской среды. Улучшение состояния зелёного фонда округа для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей муниципального округа УРИЦК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **План мероприятий по реализации Программы** |  |
|  |  |
| **Организация работ по благоустройству территории внутригородского** **Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга** **Муниципального округа УРИЦК» на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Кол-во** | **Сумма (тыс. руб.)** |
|
|  | **Благоустройство**  |  | **45927,8** |
| **1** | **Благоустройство территории муниципального образования (94005036000000131)** |  | **32018,4** |
| *1.1* | *Ремонт покрытий внутриквартальных проездов(м2)* | ***3240,0*** | ***4833,8*** |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов (м2) | 3200,0 | 4714,7 |
|  |  Ремонт асфальтового покрытия: Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 (м2) | 40,0 | 119,1 |
| *1.2* | *Ремонт покрытий пешеходных дорожек (м2):*  | ***976,4*** | ***5215,1*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 615,4 | 5015,1 |
|  | ул. Партизана Германа, д. 41, корп.2  | 361,0 | 200,0 |
| *1.3* | *Составление сметной документации:*  |  | ***100,0*** |
| *1.4* | *Составление проектной документации:*  | ***2*** | ***1500,0*** |
|  | ул. Партизана Германа, д. 6 | *1* | 800,0 |
|  | ул. Партизана Германа, д. 11 | *1* | 700,0 |
| *1.5* | *Размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта (м2)* | ***169,4*** | ***804,2*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 169,4 | 804,2 |
| *1.6* | *Размещение, содержание и ремонт, полусфер, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (шт.)* |  | ***1430,1*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 30 | 779,1 |
|  | скамейки ул. Добровольцев, д. 62, корп.3 | 5 | 100,0 |
|  | скамейки | 2 | 56,0 |
|  | вкладыши металлические для урн | 30 | 45,0 |
|  | содержание и ремонт уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, утилизация | 100 | 200,0 |
|  | ремонт МАФ |  | 250,0 |
| *1.7* | *Технадзор Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2*  |  | ***300,0*** |
| *1.8* | *Размещение детских площадок (ед. оборудования)шт.* | ***19*** | ***4169,8*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 17 | 4031,8 |
|  | карусель | 2 | 138,0 |
| *1.9* | *Размещение детских площадок (устройство основания)(м2)* | ***505,8*** | ***2489,4*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 505,8 | 2489,4 |
| *1.10* | *Размещение спортивных площадок (ед. оборудования)шт.* | ***10*** | ***1416,2*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 10 | 1416,2 |
| *1.11* | *Размещение спортивных площадок (устройство основания)(м2)* | ***391,5*** | ***2021,4*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 391,5 | 2021,4 |
| *1.12* | *Завоз песка по песочницам куб.м* | ***80,0*** | ***150,0*** |
| *1.13* | *Содержание детских и спортивных площадок* | ***45*** | ***4500,0*** |
|  | Обслуживание детских и спортивных площадок | 45 | 4500,0 |
| *1.14* | *Демонтаж металлических и железобетонных конструкций (т)* | ***144,1*** | ***883,3*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 144,1 | 883,3 |
| *1.15* | *Утилизация списанного оборудования* |  | ***100,0*** |
| *1.16* | *установка ограждений газонов* | ***170*** | ***605,1*** |
|  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 170 | 605,1 |
| *1.17* | *Ремонт ограждений газонов* |  | ***500,0*** |
| *1.18* | *Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях (шт.):* | ***1*** | ***500,0*** |
|  | ул. Партизана Германа, д. 48, корп.2 | 1 | *500,0* |
| *1.19* | *Покраска контейнерных площадок на внутриквартальных территориях* | **19** | ***500,0*** |
| **2.** | **Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151)** |  | **12309,4** |
| *2.1* | *Содержание, в т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (м2)* | ***209631*** | ***5500,0*** |
| *2.2* | *посадка и уборка цветов (шт.)* | ***7000*** | ***115,0*** |
|  | посадка цветов | 7000 | 100,0 |
|  | уборка цветов |  | 15,0 |
| *2.3* | *уход за однолетними цветочными культурами* | ***7000*** | ***20,0*** |
| *2.4* | *закупка однолетних цветочных культур (шт.)* | ***7000*** | ***250,0*** |
| *2.5* | *Устройство газонов:* | ***2735,9*** | ***1493,0*** |
|  | устройство газонов Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 (м2) | 2735,9 | 1493,0 |
| *2.6* | *Посадка деревьев и кустарников:* |   | ***2670,9*** |
|  | посадка Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 (дер./куст.) | 47/1221 | 2670,9 |
| *2.7* | Компенсационное озеленение |   | ***500,0*** |
| *2.8* | *Восстановление газонов* | ***1000*** | ***500,0*** |
| *2.9* | *Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (шт.) :* | ***44911*** | ***1260,5*** |
|  | удаление и омолаживание деревьев | 60 | 853,7 |
|  | омолаживание деревьев |   | 250,0 |
|  | снос зеленых насаждений: Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 17/10 | 156,8 |
| **3.** | **Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151853)** |   | **600,0** |
| *3.1* | *Восстановительная стоимость* |  | ***600,0*** |
| **4** | **Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования (94005036000000161)** |  | **1000,0** |
| *4.1* | *Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования* |  | ***1000,0*** |
|  | монтаж, демонтаж |  | 1000,0 |

 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |

 |