Приложение №2

 к Постановлению Местной

администрации

 от 16.02.2021 г. № 12

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Выполнение работ по благоустройству территории внутригородского** **Муниципального образования Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Ведомственной целевой программы | Выполнение работ по благоустройству территории внутригородского Муниципального образования Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Ответственный исполнитель Ведомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| СоисполнителиВедомственной целевой программы | Отсутствуют |
| УчастникиВедомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Программно-целевые инструменты Ведомственной целевой программы | Отсутствуют |
| Цель Ведомственной целевой программы | - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей Муниципального округа УРИЦК в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».- Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Муниципального округа УРИЦК. |
| Задача Ведомственной целевой программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории округа. |
| Целевые показатели Ведомственной целевойпрограммы  | - Благоустройство территории муниципального образования;- Благоустройство территорий муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения;- Озеленение территории муниципального образования;- Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования. |
| Этапы и срокиВедомственной целевойпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2021 - 31.12.2021. |
| Ресурсное обеспечение Ведомственной целевойпрограммы  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы из средств местного бюджета составляет **56502,3** тыс. рублей, **в том числе:**- Благоустройство территории муниципального образования– **41298,5** тыс. рублей;- Озеленение территории муниципального образования – **14203,8** тыс. рублей; - Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования – **1000,0** тыс. рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации Ведомственной целевойпрограммы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории муниципального округа УРИЦК, повышение качества жизни населения и комфорта городской среды. Улучшение состояния зелёного фонда округа для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей муниципального округа УРИЦК |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Ведомственная целевая программа** |  |
| **выполнения работ по благоустройству территории** |  |
| **внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципального округа УРИЦК на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Кол-во** | **Сумма (тыс. руб.)** | **Примечание** |
|
|  | **Благоустройство**  |  | **56502,3** |  |
| **1** | **Благоустройство территории муниципального образования (94005036000000131)** |  | **41298,5** |  |
| *1.1* | *Ремонт покрытий внутриквартальных проездов(м2)* | ***4648,0*** | ***5260,0*** |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов (м2) приложение 1.1 | 1075,0 | 1499,9 |  |
|  |  Ремонт асфальтового покрытия: ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 корп.2 (м2) | 3573,0 | 3760,1 |   |
| *1.2* | *Ремонт покрытий пешеходных дорожек (м2):*  | ***1708,3*** | ***9365,2*** |  |
|  | ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 корп.2 | 852,0 | 4746,3 |   |
|  | ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 90,3 | 251,0 |   |
|  | ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 | 766,0 | 4367,9 |   |
| *1.3* | *Составление сметной документации:*  |  | ***100,0*** |  |
| *1.4* | *Составление проектной документации:*  | ***1*** | ***700,0*** |  |
|  | ул. Партизана Германа, д. 22,корп.2 |  | 700,0 |  |
| *1.5* | *Размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта (м2)* | ***1001,7*** | ***3756,9*** |  |
|  | ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2 | 349,5 | 1088,3 |   |
|  | ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 | 272,2 | 1164,2 |   |
|  | ул. Партизана Германа, д. 22 | 380 | 1504,4 |   |
| *1.6* | *Размещение, содержание и ремонт, полусфер, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (шт.)* |  | ***826,8*** |  |
|  | ул. Добровольцев, д. 56, 56, к.2 | 12 | 91,8 |   |
|  | ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 18 | 185,0 |   |
|  | содержание и ремонт уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, утилизация | 100 | 250,0 |   |
|  | ремонт МАФ |  | 250,0 |   |
|  | размещение полусфер **приложение 1.3** | ***35*** | 50,0 |   |
| *1.7* | *Технадзор* |  | ***300,0*** |   |
| *1.8* | *Размещение детских площадок (ед. оборудования)шт.* | ***33*** | ***7081,4*** |  |
|  | ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 корп.2 | 32 | 5281,4 |   |
|  | ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 15 | 1800,0 |  |
| *1.9* | *Размещение детских площадок (устройство основания)(м2)* | ***1507,1*** | ***8355,0*** |  |
|  | ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 корп.2 | 1248,3 | 6039,0 |   |
|  | ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 258,8 | 2316,0 |  |
| *1.10* | *Завоз песка по песочницам куб.м* ***приложение 1.5*** | ***80,0*** | ***140,0*** |   |
| *1.11* | *Содержание детских и спортивных площадок* | ***45*** | ***3102,7*** |   |
|  | Обслуживание детских и спортивных площадок | 45 | 3000,0 |   |
|  | Качалка тип 1 | 1 | 46,2 |   |
|  | Качалка тип 1 | 1 | 33,1 |   |
|  | Качалка тип 1 | 1 | 23,4 |   |
| *1.12* | *Утилизация списанного оборудования* |  | ***100,0*** |   |
| *1.13* | *установка ограждений газонов* | ***302*** | ***615,5*** |   |
|  | ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2 | 58 | 112,1 |   |
|  | ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 78 | 94,0 |   |
|  | ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 | 166 | 409,4 |   |
| *1.14* | *Ремонт ограждений газонов* |  | ***495,0*** |  |
| *1.15* | *Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях (шт.):* | ***1*** | ***600,0*** |  |
|  | ул. Партизана Германа, д.35 | 1 | 600 |  |
| *1.16* | *Покраска контейнерных площадок на внутриквартальных территориях:* ***приложение 2.1*** | **9** | ***500,0*** |  |
| **2.** | **Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151)** |  | **13603,8** |  |
| *2.1* | *Содержание, в т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (м2)****приложение 3.1*** | ***2E+05*** | ***4500,0*** |  |
| *2.2* | *посадка и уборка цветов (шт.)* ***приложение 3.2*** | ***7000*** | ***107,9*** |  |
|  | посадка цветов | 7000 | 95,0 |   |
|  | уборка цветов |  | 12,9 |   |
| *2.3* | *уход за однолетними цветочными культурами* | ***7000*** | ***14,9*** |  |
| *2.4* | *закупка однолетних цветочных культур (шт.)* | ***7000*** | ***212,9*** |  |
| *2.5* | *устройство газонов ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2 (м2)* | ***5262,1*** | ***2524,4*** |   |
| *2.6* | *устройство газонов ул. Партизана Германа, д. 5/14 (м2)* | ***600,0*** | ***287,9*** |  |
| *2.7* | *устройство газонов ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 (м2)* | ***1290,0*** | ***1279,0*** |   |
| *2.8* | *посадка ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2(дер./куст.)* | ***36/24*** | ***1096,9*** |   |
| *2.9* | *посадка ул. ул. Партизана Германа, д. 5/14(дер./куст.)* | ***/166*** | ***363,9*** |  |
| *2.10* | *посадка ул. Добровольцев, д. 40, корп.2(дер./куст.)* | ***8/288*** | ***683,5*** |   |
| *2.11* | *Компенсационное озеленение* | ***15/*** | ***407,3*** |  |
| *2.12* | *Технадзор* |  | ***100,0*** |   |
| *2.13* | *Восстановление газонов* ***приложение 3.3*** | ***2000*** | ***1000,0*** |   |
| *2.14* | *Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (шт.) :* | ***131*** | ***1025,2*** |  |
|  | удаление и омолаживание деревьев **приложение 2.2, 2.3** | 80 | 736,6 |   |
|  | снос зеленых насаждений ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2 | 40 | 260,7 |   |
|  | снос зеленых насаждений ул. Партизана Германа, д. 5/14  | 8 | 2,7 |  |
|  | снос зеленых насаждений ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 | 3 | 25,2 |   |
| **3.** | **Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151853)** |  | **600,0** |  |
| *3.1* | *Восстановительная стоимость* |  | ***600,0*** |  |
| **4** | **Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования (94005036000000161)** |  | **1000,0** |  |
| *4.1* | *Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования* ***приложение 4.1*** |  | ***1000,0*** |  |
|  | хранение |  | 105,3 |   |
|  | монтаж, демонтаж |  | 314,7 |   |
|  | приобретение |  | 580,0 |  |

 |  |
|  |  |  |  |  |

 |