Приложение № 6

к Постановлению

Местной администрации

от 04.07.2022 г. № 50

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Организация работ по благоустройству территории внутригородского**

**Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга**

**Муниципального округа УРИЦК» на 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Ведомственной целевой программы | Организация работ по благоустройству территории внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Ответственный исполнитель  Ведомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Соисполнители Ведомственной целевой программы | Отсутствуют |
| Участники Ведомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Программно-целевые инструменты Ведомственной целевой программы | Отсутствуют |
| Цель Ведомственной целевой программы | - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей Муниципального округа УРИЦК в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  - Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Муниципального округа УРИЦК. |
| Задача Ведомственной целевой программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории округа. |
| Целевые показатели Ведомственной целевой программы | - Благоустройство территории муниципального образования;  - Благоустройство территорий муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения;  - Озеленение территории муниципального образования;  - Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования. |
| Этапы и сроки  Ведомственной целевой  Программы | На постоянной основе, этапы не выделяются:  01.01.2022 - 31.12.2022. |
| Ресурсное обеспечение  Ведомственной целевой программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы из средств местного бюджета составляет **47975,5** тыс. рублей, **в том числе:**  - Благоустройство территории муниципального образования– **32983,1** тыс. рублей;  - Озеленение территории муниципального образования – **13992,4** тыс. рублей;  - Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования – 1**000,0** тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Ведомственной целевой  программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории муниципального округа УРИЦК, повышение качества жизни населения и комфорта городской среды. Улучшение состояния зелёного фонда округа для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей муниципального округа УРИЦК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **План мероприятий по реализации Программы** | | | |  | |  | | | |  | | **Организация работ по благоустройству территории внутригородского**  **Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга**  **Муниципального округа УРИЦК» на 2022 год**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Кол-во** | **Сумма (тыс. руб.)** | | |  | **Благоустройство** |  | **47975,5** | | **1** | **Благоустройство территории муниципального образования (94005036000000131)** |  | **32983,1** | | *1.1* | *Ремонт покрытий внутриквартальных проездов(м2)* | ***3233,8*** | ***5665,23*** | |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов (м2) **приложение 1.1** | 3200,0 | 5942,7 | |  | Ремонт асфальтового покрытия: Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 (м2) | 33,8 | 113,3 | | *1.2* | *Ремонт покрытий пешеходных дорожек (м2):* | ***975,3*** | ***5581,7*** | |  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 614,3 | 5381,7 | |  | ул. Партизана Германа, д. 41, корп.2 | 361,0 | 200,0 | | *1.3* | *Составление сметной документации:* |  | ***100,0*** | | *1.4* | *Составление проектной документации:* | ***2*** | ***1400,0*** | |  | ул. Партизана Германа, д. 6 | *1* | 700,0 | |  | ул. Партизана Германа, д. 11 | *1* | 700,0 | | *1.5* | *Размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта (м2)* | ***169,4*** | ***775,0*** | |  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 169,4 | 775,0 | | *1.6* | *Размещение, содержание и ремонт, полусфер, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (шт.)* |  | ***451,0*** | |  | скамейки ул. Добровольцев, д. 62, корп.3 | 5 | 156,0 | |  | вкладыши металлические для урн | 30 | 45,0 | |  | ремонт МАФ |  | 250,0 | | *1.7* | *Технадзор Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2* |  | ***213,1*** | | *1.8* | *Размещение детских площадок (ед. оборудования)шт.* | ***17*** | ***4810,8*** | |  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 17 | 4810,8 | | *1.9* | *Размещение детских площадок (устройство основания)(м2)* | ***505,8*** | ***2571,6*** | |  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 505,8 | 2571,6 | | *1.10* | *Размещение спортивных площадок (ед. оборудования)шт.* | ***10*** | ***1416,2*** | |  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 10 | 1416,2 | | *1.11* | *Размещение спортивных площадок (устройство основания)(м2)* | ***391,5*** | ***2077,9*** | |  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 391,5 | 2077,9 | | *1.13* | *Содержание детских и спортивных площадок* | ***45*** | ***5289,1*** | |  | Обслуживание детских и спортивных площадок | 45 | 5289,1 | | *1.14* | *Демонтаж металлических и железобетонных конструкций (т)* | ***144,1*** | ***640,6*** | |  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 144,1 | 640,6 | | *1.16* | *установка ограждений газонов* | ***170*** | ***605,1*** | |  | Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 170 | 605,1 | | *1.17* | *Ремонт ограждений газонов* |  | ***497,5*** | | *1.19* | *Покраска контейнерных площадок на внутриквартальных территориях:* ***приложение 2.1*** | **19** | ***497,5*** | | **2.** | **Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151)** |  | **13392,4** | | *2.1* | *Содержание, в т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (м2)****приложение 3.1*** | ***209631*** | ***5618,7*** | | *2.2* | *посадка и уборка цветов (шт.)* ***приложение 3.2*** | ***7000*** | ***113,4*** | |  | посадка цветов | 7000 | 100,0 | |  | уборка цветов |  | 13,4 | | *2.3* | *уход за однолетними цветочными культурами* | ***7000*** | ***18,4*** | | *2.4* | *закупка однолетних цветочных культур (шт.)* | ***7000*** | ***250,0*** | | *2.5* | *Устройство газонов:* | ***2735,9*** | ***1613,9*** | |  | устройство газонов Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 (м2) | 2735,9 | 1613,9 | | *2.6* | *Посадка деревьев и кустарников:* |  | ***2670,9*** | |  | посадка Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 (дер./куст.) | 47/1221 | 2670,9 | | *2.7* | Компенсационное озеленение |  | ***500,0*** | | *2.8* | *Восстановление газонов* ***приложение 3.3*** | ***1000*** | ***500,0*** | | *2.9* | *Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (шт.) :* | ***44953*** | ***2055,6*** | |  | удаление и омолаживание деревьев **приложение 2.2, 2.3** | 102 | 1650,0 | |  | омолаживание деревьев |  | 248,8 | |  | снос зеленых насаждений Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 | 17/10 | 156,8 | | *2.10* | Технадзор Авангардная ул., д. 37, 39, корп.2 |  | ***51,5*** | | **3.** | **Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151853)** |  | **600,0** | | *3.1* | *Восстановительная стоимость* |  | ***600,0*** | | **4** | **Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования (94005036000000161)** |  | **1000,0** | | *4.1* | *Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования* ***приложение 4.1*** |  | ***1000,0*** | |  | монтаж, демонтаж |  | 958,4 | |  | основные средства |  | 41,6 | | | | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  |  | |